3.2 Анализ бизнес процессов АО «Унистрой» нуждающихся в оптимизации

Начало деятельности «Унистрой» связано с формированием самой идеи компании, в основе которой лежит удовлетворение потребностей клиента. В цепочке основного бизнес-процесса (от инициации проекта до послепродажного обслуживания) участвуют 3 ключевых звена:

- инициация и подготовка земельного участка;

- формирование потребностей для компании и клиента;

- старт строительства и продаж.

На каждом из этих этапов задействовано множество участников и процессов, которые детализированы на рисунке 3.2.1.

Источник: составлено автором.

Рис. 3.2.1 – Цепочка основного бизнес-процесса компании «Унистрой»

На каждом этапе участвуют множество внутренних подразделений и внешний воздействий (органы власти, банки, подрядчики, поставщики). Их взаимодействие регулируется как корпоративными регламентами, так и требованием законодательства.

Анализ деятельности АО «Унистрой» и представленных документов позволяет выделить пять сквозных бизнес-процесса, которые вносят наибольший вклад в операционные издержки, задержки и риски. А именно:

- процесс согласования смет, цен на материалы (рисунок 3.2.1) и письма на удорожание (рисунок 3.2.3);

- взаимодействие между аналитическим отделом, сметным отделом и отделом закупок;

- процесс тендерного отбора поставщиков и подрядчиков на площадке «Маркет Унистрой»;

- процесс мониторинга и актуализации цен на строительные материалы;

- процесс документооборота и внутреннего согласования.

В АО «Унистрой» проверка смет и писем удорожания закреплена за аналитическим отделом (Отдел мониторинга и контроля цен). Источником задач служат СБИС, 1С: Документооборот и бумажные носители. Сметы делят на три типа: генподрядные (ГП), наружные сети (с коэффициентами) и мелкие формы до трёх листов. Для каждого предусмотрен Excel-шаблон.

Источник: составлено автором.

Рис. 3.2.1 – Процесс согласования смет

Аналитик переносит смету в шаблон, заполняет отчёт (объект, подрядчик, суммы). Позиции ТОП-30 отмечают «1» - их цены проверяет отдел закупок. Позиции «Материал + работа» и «Фасонные части %» получают метку «2» - их согласуют со сметным отделом (рисунок 3.2.2).

Источник: данные взяты из архива компании.

Рис 3.2.2 – Сметная документация

Остальные материалы аналитик проверяет сам: запрашивает минимум три коммерческих предложения, использует прайсы из сетевой папки или личные кабинеты поставщиков (ЭТМ, Русский свет). OZON и Wildberries – запрещены. Дорогостоящие позиции в приоритете. После корректировки цен в столбце «Цена аналитика» (если цена не меняется – «0») смету согласуют с подрядчиком. Затем нажимают кнопку «ГОТОВО» в шаблоне, файл сохраняет в сетевую папку. Далее сметный отдел запускает документ в 1С: ДО, где аналитик повторно подтверждает цены и нажимает «Согласовано» (рисунок 3.2.3).

Источник: составлено автором.

Рис. 3.2.3 – Алгоритм смет и калькуляции

Письма на удорожание материалов поступают через 1С: ДО или СБИС. Аналитик проверяет наличие КС-2, КС-3 (остатки работ), сравнивает заявленную цену со сметной, требует три коммерческих предложения. При нехватке данных запрашивает их у подрядчика. Отказ без обоснования ведёт к отклонению. Решение о согласовании принимает исполнительный директор. Согласованную цену фиксируют в ответном письме, которое подписывает исполнительный директор, скан-копию сохранят в папку (рисунок 3.2.4).

Источник: составлено автором.

Рис. 3.2.4 – Алгоритм проверок писем удорожания

Три подразделения участвуют в цепочке согласования смет, но функциональные границы размыты. Аналитический отдел проверяет рыночные цены на материалы. Сметный отдел отвечает за расчёт трудозатрат, механизмов и позиций «Материал + работа». Отдел закупок ведёт прямые контракты на ТОП-30 и организует конкурсы на площадке «Маркет Унистрой».

За декабрь 2025 года отдел проверил сметы на общую сумму 608,9 млн. рублей. Экономия составила 21,8 млн. рублей (3,6 % от суммы). В штате четыре аналитика. На одного сотрудника приходится до 152 млн. рублей входных смет в месяц.

База данных по материалам в АО «Унистрой» децентрализована. Аналитический отдел хранит прайсы в сетевой папке и ведёт файл «Свод поставщиков». Данные обновляются при поступлении нового коммерческого предложения или после проверки очередной сметы, единого регламента актуализации нет. В компании внедрена 1С: Долстрой – система учёта цен и отчётности по продажам. Однако аналитический отдел её не использует. Все проверки ведутся в Excel-шаблонах с ручным копированием цен.

Источники цен для аналитика: личные кабинеты поставщиков, сайты (Лемана, Мегастрой, Металлоторг и другие), запросы по электронной почте, ответы с тендерной площадки «Маркет Унистрой». Для металлопроката используют шаблон расчёта цены за метр от Металлоторга.

«Маркет Унистрой» - внутренняя тендерная площадка для выбора генподрядчика, субподрядчиков и поставщиков. Организация регистрируются в одной или нескольких категориях. За декабрь 2025 года зарегистрировалась 481 новая компания, за весь год – 5 821. Топ-10 категорий по приросту – сваи, замки дверные, балконные блоки. Количество размещенных конкурсов растёт (рисунок 3.2.5).

Источник: данные взяты из архива компании.

Рис. 3.2.5 – Маркет Унистрой, новые организации

Наибольший прирост за месяц дали категории «Металлоконструкции», «Блоки и другие стеновые материалы», «Блоки ФБС».

Заказчик размещает конкурс с техническим заданием и сметой, участники подают коммерческие предложения. Конкурсная комиссия выбирает победителя. Результат фиксируется протоколом, далее заключается договор.

В компании используют три канала документооборота: СБИС (корпоративный канал Saby), 1С: Документооборот и бумажные носители. СБИС обеспечивает коммуникацию (чаты, звонки, базы знаний), кадровые документы и частично согласование задач. 1С: ДО обрабатывает договоры, служебные записки, рекламации и сметы. Бумажные оригиналы с подписями хранят в канцелярии.

Система управления филиалами предусматривает матрицы взаимодействия (центр-филиал, эскалации) и регламент совещаний. Однако эти документы не интегрированы с цифровыми инструментами. Например, протокол управленческого совещания фиксирует решение, но в 1С: ДО или СБИС задание на исполнение не создаётся автоматически. При трёх параллельных системах документооборота каждый тратит в среднем 30-60 минут в день на перенос данных из одного канала в другой. Годовые потери рабочего времени оцениваются в несколько тысяч человеко-часов.